PROJE BEYANI

Projenin İsmi:

Gönüllülük hizmeti sağlayan tek elektronik ortam

Projenin kısaltması:

Gonullunews

Projenin Açıklaması:

-Kullanıcıların gönüllülük organizasyonlarından daha kolay haberdar olabilmeleri

-Kullanıcıların düzenlenen sosyal sorumluluk gibi etkinliklerde görev almak istemesi

-Organizatörlerin gönüllülük organizasyonlarını daha kolay paylaşabilmeleri

-İhtiyaç olunması halinde yakın çevredeki gönüllülerin toplanabilmesi

Projenin Amacı:

Uygulamaya kayıt olmuş vakıfların veya genel olarak sosyal sorumlulukla ilgilenen klüp ve kurumların, yine sisteme kayıtlı olan üyelerle (Kurumun bahsi geçen sorumluluk projesiyle ilgili kullanıcıların katılma ve müsait olma durumlarını, konumlarını vb. görebilecek şekilde) etkileşime girerek beraber iş yapabilmesine izin veren bir mecra oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Projenin Vizyonu:

Türkiye’nin en iyi gönüllülük platformu olmak.

Projenin Son Ürün Açıklaması:

-Faaliyet Alanları: Gönüllülere konumsal olarak bütün faaliyetler sunulmalıdır.

-Organizatör Sayfaları: Önceden belirlenen organizasyonların nerede yapılacağı, kaç kişinin katılacağı vb. belirlenmelidir.

-Gönüllülerin Sayfaları: Gönüllülerin önceden yaptığı işler ile ilgili bir profil sayfa olmalıdır. Gönüllülerin gidebileceği sosyal sorumluluk projelerinin kaydedileceği kendi profilleri olmalıdır.

-Üyelik Ekranları: Hem gönüllüler hem de organizatörler için üyelik ekranı tasarlanmalıdır.

Proje Takımı:

Gonullunews projesi için bir avukat, bir tester ve bir siber güvenlik uzmanının istihdam edilmesinin yeterli olacağı düşünülmüştür.

Gonullunews projesi için bir proje yöneticisi, iki yazılımcı ve bir analist grupta hali hazırda bulunmaktadır.

Proje Temel İş Paketleri:

Gonullunews projesi için aşağıdaki aşamalar belirlenmiştir.

-Proje Başlatma

-Planlama

-Sistem Analizi

-Tasarım

-Uygulama

Proje Tahmini Proje Bütçesi:

Gonullunews projesi için tahmini bütçenin 139.000 ₺ olması beklenmektedir.

Gonullunews projesi için tahmini bütçe en fazla 170.000 ₺ ‘ye kadar çıkarılabilir.

Proje Tahmini Proje Süresi:

Proje başlatma tahmini süresi: 18 gün

Proje planlama süresi: 33 gün

Sistem analizi tahmini süresi: 50 gün

Proje tasarım tahmini süresi: 20 gün

Proje uygulama tahmisi süresi: 29 gün

Toplam proje süresi: 20 hafta

Proje Kısıtlamaları:

Projede kullanılabilecek proje ekibi haricinde 3 adet personel mevcuttur.

Firma içerisinde kullanıma uygun 4 adet laptop 1 adet çift ekran masaüstü mevcuttur.

Projede çalışacak olan elemanlar remote olarak çalışacaktır.

Çalışacak ilk uygulama prototipi 70 gün içerisinde ilk testlere sunulmalıdır.

Proje süreci ile ilgili ilerleme raporları haftada bir üst yönetime sunulmalıdır.

Projenin Varsayımları ve Riskleri:

Ekip birbiriyle uyum içerisinde ve tam kapasiteyle çalışacaktır.

Dışarıdan almayı düşündüğümüz desteği uygulayacak olan elemanlar Allah’ın izniyle bizi yüzüstü bırakmayacaktır.

Proje tam zamanında bitmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanması için ekstra bütçe ve zaman gerekmeyecektir.

Proje tüm gereksinimleri karşılayacaktır.

Son ürün beklenen ilgiyi görecek ve bize beklediğimiz getiriyi sağlayacaktır.

Mevcut imkanlar projenin tamamlanması için gayet yeterlidir.

Yasal hak ve özgürlüklerle ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır.

Değişim yönetimi sürekli geliştirilecek ve güncellenecektir.

Yeterli sayıda kullanıcıya ulaşılacak ve organizatörlerle herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Riskler:

- Projenin belirlenen teslim tarihinde yetiştirilememesi

- Bütçenin yeterli gelmemesi

- Sponsor desteğinin sağlanamaması

- Yazılımda beklenmedik hataların meydana gelmesi

- Projenin promosyonun iyi şekilde yapılamaması ve beklenen ilgiyi görmemesi

- Yeterli sayıda vakıf, dernek vb. gönüllü arayan kurumlarla anlaşamamak

- Kullanıcılar tarafından uygulamanın kullanımının zor bulunması

- Benzer rakip uygulamaların türemesi riski

- Projenin sözleştiği kurumlara/vakıflara bağlı olması, sözleşmeye yönelik riskler.

- Kullanılan teknolojinin gelecekteki entegre sorunları riski. (eski teknoloji kalması)

- Aktif kullanıcı sayısının çok yoğun olması dolayısıyla sistemde çökmeler yaşanması

- Kurumların ya da insanların proje üretmemeleri yahut da hiçbir projeye gönüllü olmamaları

- Kullanıcıların reklam engelleyici kullanmaları sonucunda reklam gelirlerinin azalması

- Yasal hak ve özgürlüklere gelebilecek birtakım sorunlar

- Yetersiz ekip üyesi riski

- Değişim yönetimi riski

- Risklerin yanlış analiz edilmesi riski

- Ekip elemanlarına inanmaması riski

- Donanımsal birtakım riskler

- Sözleşmenin açık ve net olmaması riski

Proje Kabul Kriterleri:

Bütçe: 139.000 – 170.000 ₺

Süre: 20 Hafta – 22 Hafta

Kullanılabilirlik Testi: İlk prototip üzerinde %85

Fonksiyonellik Testi: İlk prototip üzerinde %90

Kayıtlı kullanıcı sayısı artışı: %50

Kayıtlı organizatör sayısı artışı: %40 (İlk 6 ay)